Lampiran Logbook

LOGBOOK

PROJECT INDEPENDENT

Tahun Akademik 2025/2026

Nama				: Muhamad Farhan Maura

NIM				: 221420075

Program Studi		: Teknik Informatika

Nomor HP			: 083826383761

Dosen Pembimbing	: Rasmila, M.Kom.

Lokasi Pelaksanaan	: Warung Sate Madura Bukit Baru

Waktu Pelaksanaan	: 06 Oktober 2025 – 19 Januari 2026

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 06 Oktober 2025 | Mengumpulkan kebutuhan sistem untuk aplikasi pemesanan warung sate berbasis web. Mengidentifikasi fitur utama: admin panel, customer ordering, QR code per meja. | Memahami ruang lingkup proyek secara menyeluruh. Menemukan komponen inti yang wajib ada sebelum masuk tahap desain teknis. |  |
| 2. | Kamis, 09 Oktober 2025 | Menyusun Use Case Diagram untuk memetakan peran admin dan customer dalam sistem. | Mendapat gambaran jelas mengenai interaksi antara user dengan sistem dan fungsi yang harus disediakan. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selasa, 14 Oktober 2025 | Merancang struktur database untuk tabel users, menus, tables, orders, dan payment_methods. | Skema database yang terstruktur dan siap diimplementasikan. |  |
| 2. | Jumat, 17 Oktober 2025 | Setup project Laravel dengan konfigurasi awal dan instalasi dependencies. | Project Laravel berhasil diinisialisasi dan siap untuk development. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 20 Oktober 2025 | Membuat migration untuk tabel users, cache, dan jobs sebagai fondasi sistem. | Database schema dasar berhasil dibuat dan dapat dijalankan. |  |
| 2. | Jumat, 24 Oktober 2025 | Implementasi sistem authentication menggunakan Laravel Breeze. | Fitur login dan logout untuk admin berhasil diimplementasikan. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rabu, 29 Oktober 2025 | Membuat migration untuk tabel menus dengan field name, description, price, category, dan image. | Struktur tabel menu berhasil dibuat di database. |  |
| 2. | Kamis, 31 Oktober 2025 | Membuat Model Menu dengan relationship dan validasi data. | Model Menu siap digunakan untuk operasi CRUD. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 3 November 2025 | Implementasi CRUD menu di admin panel dengan form create, edit, dan delete. | Admin dapat mengelola data menu dengan lengkap. |  |
| 2. | Kamis, 6 November 2025 | Membuat tampilan daftar menu dengan pagination dan search functionality. | Daftar menu dapat ditampilkan dan dicari dengan mudah. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selasa, 11 November 2025 | Upload dan validasi gambar menu menggunakan storage Laravel. | Gambar menu dapat diupload dan ditampilkan dengan benar. |  |
| 2. | Kamis, 09 Oktober 2025 | Implementasi kategori menu (makanan dan minuman) dengan filter. | Menu dapat dikelompokkan berdasarkan kategori. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 17 November 2025 | Membuat migration untuk tabel tables dengan field table_number, uuid, status, dan location. | Struktur tabel untuk manajemen meja berhasil dibuat. |  |
| 2. | Rabu, 19 November 2025 | Implementasi CRUD table management di admin panel. | Admin dapat mengelola data meja dengan status available/occupied. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rabu, 26 November 2025 | Generate UUID unik untuk setiap meja sebagai identifier QR code. | Setiap meja memiliki UUID yang dapat digunakan untuk QR code. |  |
| 2. | Kamis, 27 November 2025 | Implementasi fitur location validation untuk memastikan customer berada di lokasi warung. | Sistem dapat memvalidasi lokasi customer saat melakukan pemesanan. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selasa, 02 Desember 2025 | Membuat halaman customer untuk menampilkan menu berdasarkan UUID meja. | Customer dapat melihat menu setelah scan QR code meja. |  |
| 2. | Jumat, 05 Desember 2025 | Implementasi shopping cart functionality untuk menambah item pesanan. | Customer dapat menambahkan menu ke keranjang belanja. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 08 Desember 2025 | Membuat session management untuk menyimpan data cart customer. | Data keranjang belanja tersimpan selama session aktif. |  |
| 2. | Kamis, 11 Desember 2025 | Implementasi update quantity dan remove item dari cart. | Customer dapat mengubah jumlah atau menghapus item dari keranjang. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rabu, 17 Desember 2025 | Membuat migration untuk tabel orders dengan field table_id, total_price, status, dan payment_method. | Struktur tabel orders berhasil dibuat di database. |  |
| 2. | Jumat, 19 Desember 2025 | Membuat migration untuk tabel order_items sebagai detail pesanan. | Relasi antara orders dan menu items berhasil dibuat. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamis, 24 Desember 2025 | Implementasi checkout flow dengan kalkulasi total harga otomatis. | Customer dapat melakukan checkout dan melihat total pembayaran. |  |
| 2. | Jumat, 25 Desember 2025 | Membuat migration untuk tabel payment_methods dan integrasi dengan order. | Sistem pembayaran dapat mendukung multiple payment methods. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selasa, 06 Januari 2026 | Membuat admin dashboard untuk melihat daftar semua pesanan. | Admin dapat memantau semua pesanan yang masuk secara real-time. |  |
| 2. | Kamis, 08 Januari 2026 | Implementasi update status pesanan (pending, processing, completed, cancelled). | Admin dapat mengubah status pesanan sesuai progress. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 06 Oktober 2025 | Implementasi payment verification untuk konfirmasi pembayaran customer. | Admin dapat memverifikasi pembayaran yang dilakukan customer. |  |
| 2. | Kamis, 09 Oktober 2025 | Membuat halaman order status untuk customer melihat progress pesanan. | Customer dapat melihat status pesanan mereka secara real-time. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 12 Januari 2026 | Testing end-to-end flow dari customer order hingga admin verification. | Semua fitur utama berjalan dengan baik tanpa error kritis. |  |
| 2. | Rabu, 14 Januari 2026 | Bug fixing untuk validasi form, error handling, dan edge cases. | Sistem lebih stabil dan user-friendly. |  |

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 19 Januari 2026 | Membuat dokumentasi user manual untuk admin dan customer. | Dokumentasi lengkap untuk penggunaan sistem. |  |