Lampiran Logbook

LOGBOOK

PROJECT INDEPENDENT

Tahun Akademik 2025/2026

Nama				: Muhamad Farhan Maura

NIM				: 221420075

Program Studi		: Teknik Informatika

Nomor HP			: 083826383761

Dosen Pembimbing	: Rasmila, M.Kom.

Lokasi Pelaksanaan	: Warung Sate Madura Bukit Baru

Waktu Pelaksanaan	: 06 Oktober 2025 – 19 Januari 2026

| No. | Hari/ Tanggal | Kegiatan | Hal yang Diperoleh | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senin, 06 Oktober 2025 | - Mengumpulkan kebutuhan sistem untuk aplikasi pemesanan warung sate berbasis web. - Mengidentifikasi fitur utama: admin panel, customer ordering, QR code per meja. | - Memahami ruang lingkup proyek secara menyeluruh. - Menemukan komponen inti yang wajib ada sebelum masuk tahap desain teknis. |  |
| 2. | Kamis, 09 Oktober 2025 | - Menyusun Use Case Diagram untuk memetakan peran admin dan customer dalam sistem. | - Mendapat gambaran jelas mengenai interaksi antara user dengan sistem dan fungsi yang harus disediakan. |  |